| БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА№Ы БӘЛӘБӘЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫН ЕРМОЛКИНО АУЫЛ СОВЕТЫ АУЫЛ БИЛӘМӘhЕ ХАКИМИӘТЕ 452022, Ермолкино ауылы, Ленин урамы, 29а Тел. 2-92-19 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРМОЛКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 452022, с. Ермолкино, ул. Ленина, 29а Тел. 2-92-19 |
| --- | --- | --- |

КАРАР	       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2015                           №  34                               05.06.2015

О подготовке  учреждений социально-культурной сферы

к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

по сельскому поселению Ермолкинский сельсовет

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  в целях проведения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы  сельского поселения  Ермолкинский сельсовет к работе в отопительный сезон, бесперебойного и надежного обеспечения потребителей жилищно-коммунальными услугами, предотвращения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения  администрация  сельского поселения Ермолкинский сельсовет   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать комиссию по подготовке объектов социально-культурной сферы сельского поселения Ермолкинский сельсовет к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов. (приложение № 1)

- Утвердить план мероприятий по подготовке объектов социально-культурной сферы к  работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов (приложение № 2).

- Рекомендовать  руководителям учреждений культуры,  школы и дошкольного учреждения завершить подготовку к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов до 15.09.2015 года.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                Г.Н.Яковлев

Приложение № 1

к постановлению Главы Администрации

сельского поселения Ермолкинский сельсовет

№ 34 от 05.06.2015 г.

СОСТАВ

комиссии по подготовке объектов социально-культурной сферы  к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

Яковлев Г.Н.- глава сельского поселения, председатель комиссии

Члены комиссии:

- Безрукова Е.В. – директор  МБУК «Ермолкинский СДК»

- Иванова Л.И.- главный бухгалтер администрации сельского поселения

- Гордеев В.Ф. – электромонтер администрации сельского поселения

- Васильева И.В.- заведующая Аделькинским СК

- Хасанова Ф.Г.- заведующая Баймурзинским СК

- Ртищева В.П.- заведующая  Малоалександровским СК

- Павлова Л.А. .- управляющая делами СП Ермолкинский сельсовет

Управляющая делами :                                                                   Л.А.Павлова

Приложение № 2

к постановлению Главы Администрации

сельского поселения Ермолкинский сельсовет

№ 34 от 05.06.2015 г.

План мероприятий

по подготовке объектов социально-культурной сферы  к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

| № | мероприятия | сроки | ответственные | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заседание при главе администрации сельского поселения | 08.06.2015 | Яковлев Г.Н. |  |
| 2 | Проверка приборов учета | июль 2015 | Безрукова Е.В. |  |
| 3 | Текущий ремонт котельных МБУК «Ермолкинский СДК» | 08.2015 | Безрукова Е.В. |  |
| 4 | Ремонт крыши МБОУ Детский сад с.Ермолкино | 07.2015 | Иванова А.А. Стукалова Е.Б. |  |
| 5 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | 07.2015 08.2016 | Гордеев В.Ф. |  |
| 7 | Получение Ф-20 по топочным | 08.2015 | Безрукова Е.В. |  |
| 8 | Подготовка обслуживающего персонала топочных | 07.2015-08.2016 | Безрукова Е.В. |  |
| 10 | Подготовка водопровода с. Аделькино | июль 2015 | Дмитриев П. К.-пред. ТОС |  |
|  | Подготовка водопровода д.Баймурзино |  | Минебаев А. А.- староста |  |
|  | Подготовка систем водоснабжения с. Ермолкино |  | Сидоров |  |
|  | Подготовка водозаборной скважины с. Малоалександровкаа |  | Захарова Л. Н.- директор ООО «Александровский |  |
|  | Ремонт колодцев д. Савкино |  | Тихонов В. В.- староста |  |
|  | Ремонт колодцев д. Новая Деревня |  | Федоров А. Н.-староста |  |
| 11 | Подготовка системы уличного освещения на территории СП | июль 2015 | Гордеев В. Ф.- электромонтер |  |
| 13 | Подготовка индивидуального жилищного фонда |  | Домовладельцы, упр. делами Павлова Л.А. |  |

Управляющий  делами сельского поселения:                                Л.А.Павлова